Phần 1 – Bảng phân loại MoSCoW cho RikkeiGo

| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Thiếu việc này thì bản mới có nguy cơ tiếp tục thu sai tiền khách, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khách hàng và uy tín của ứng dụng. Phải sửa lỗi trước khi phát hành. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Đây là chức năng cốt lõi của chương trình “Tháng khuyến mãi”. Nếu không áp dụng được mã giảm giá thì bản mới không đáp ứng mục tiêu chính của đợt phát hành. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Could | Khách hàng vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt nên chưa bắt buộc phải có RikkeiPay trong bản mới. Có tính năng này sẽ thuận tiện hơn, nhưng có thể triển khai ở Sprint sau. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước (không cần cho chương trình khuyến mãi; đội chưa bàn xong cách làm) | Won't | Thống nhất không triển khai trong bản phát hành này vì không phục vụ trực tiếp mục tiêu khuyến mãi và yêu cầu chưa rõ ràng. Cần thông báo cho bộ phận đề xuất và đưa tính năng trở lại Product Backlog để xem xét sau. |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Could | Dù Chăm sóc khách hàng muốn tính năng này là Must, khách vẫn có thể liên hệ tài xế bằng cách gọi điện. Chat giúp tăng tiện lợi nhưng không phải điều kiện bắt buộc để phát hành bản mới. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Dù Marketing muốn đây là Must vì phù hợp với dịp khuyến mãi, bản mới vẫn có thể phát hành và áp dụng mã giảm giá mà không cần giao diện trang trí. Có thể bổ sung sau nếu còn thời gian và nguồn lực. |

Phần 2 – Khi tình hình thay đổi

(a) Giữa Sprint, đội chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc:

Đội nên bỏ các hạng mục Could trước, ưu tiên loại bỏ #3, #5 và #6 tùy theo mức độ hoàn thành và chi phí còn lại; đồng thời giữ #1 và #2 đến cùng vì đây là các hạng mục Must. Hạng mục #4 đã được thống nhất là Won't nên không triển khai trong bản phát hành này. Nếu vẫn không đủ thời gian, Scrum Master cần phối hợp với Product Owner đánh giá lại phạm vi và rủi ro, đặc biệt không phát hành khi lỗi thu sai tiền chưa được xử lý.

(b) Công ty quyết định từ bản mới này tài xế không nhận tiền mặt nữa:

Nhãn của #3 phải đổi từ Could thành Must. Khi tiền mặt không còn được chấp nhận, RikkeiPay trở thành phương thức thanh toán cần thiết để khách hoàn tất chuyến đi và thanh toán cước, nên thiếu tính năng này thì bản mới không thể đáp ứng quy định vận hành mới.